PaperAgent V2

工程改造与落地实施方案

基于现有 GitHub 工程逐文件改造，支撑《AI+软件创新技术方案》全部核心表述

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 基线工程 | Xiao666690/PaperAgent · main 分支（本方案编制时读取） |
| 目标版本 | PaperAgent V2 · Trusted Research Agent Workspace |
| 核心目标 | 可信问答 / Hybrid RAG / Decision Engine / Research Mode / Skill Framework / Quantum Skill / Artifact |
| 文档性质 | 内部工程设计与实施手册；用于研发、联调、验收及附件 A1/A2 生成 |
| 实施原则 | 在现有 Vue3 + FastAPI + LangChain + ChromaDB 工程上增量演进，不进行无必要重写 |

版本：V1.0  ·  2026-09-23

执行摘要

本方案把已经形成的 PaperAgent 比赛技术方案逐条还原为可执行的代码改造任务。重点不是重新设计一个新系统，而是明确“现有代码在哪里、目标能力需要增加什么、应该新建哪些文件、原有函数如何迁移、接口和数据结构如何变化、前端如何配合、完成后如何验收”。

当前仓库已经具备可工作的论文知识库、PDF 解析、ChromaDB 向量检索、单/多论文对话、多模型切换、Relatedness Judge、arXiv fallback、SSE、历史会话和错误兜底。这些能力应保留并作为 V2 的底座。技术方案中尚未在公开代码中完整落地的部分主要包括 BGE-M3+BM25+RRF+Reranker、Evidence Judge/Grounding Verify、结构化 Decision Plane、Research Mode、Skill Registry、Quantum Tool Adapter、结构化 Artifact 和服务端研究任务状态。

说明：本方案严格区分“当前已有能力”和“目标能力”。只有实际完成并通过验收的模块，才应在最终参赛技术方案、演示视频或附件 A2 中表述为“已实现”。

| 优先级 | 必须落地的能力 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 结构化 Evidence 数据模型 + Hybrid Retrieval | 是可信问答、引用、Grounding、实验一的共同基础 |
| P0 | Decision Engine：Intent/Relatedness/Evidence | 把当前单一 Relatedness Judge 升级为可观测控制面 |
| P0 | Evidence Citation + Grounding Verify | 把“反幻觉”从后端口号变成用户可验证功能 |
| P1 | Research Mode：Planner/Executor/Verifier | 支撑“从问答到任务执行”的核心产品差异 |
| P1 | Skill Framework + Artifact | Research Mode 的工程承载层 |
| P1 | Quantum Experiment Skill | 证明专业科研工具可执行、可扩展 |
| P2 | Model Router + Hierarchical Memory | 增强效率与长任务稳定性，不应阻塞主链路 |
| P2 | Privacy Adapter 原型 | 技术方案保留扩展接口；非省赛核心主链路 |

文档结构

第 1 章：现有 PaperAgent 工程基线与差距——明确当前代码事实，避免从零重写。

第 2 章：目标工程架构与目录——确定 V2 的包边界、职责和依赖方向。

第 3～9 章：按功能逐步改造——数据处理、Hybrid RAG、Decision Engine、Evidence、Research Mode、Skill/Quantum、前端。

第 10～13 章：数据库、API、部署、安全、日志与测试工程。

第 14 章：分阶段实施顺序、分支与验收门槛。

第 15 章：如何从最终代码生成附件 A1《软件设计资料》和 A2《核心代码说明》。

附录：目标目录树、接口 Schema、配置项、验收清单。

1. 现有 PaperAgent 工程基线与差距分析

1.1 当前后端主链路

当前后端主链路已经可以工作，核心文件关系如下。该结构应作为改造起点，而不是废弃。

图 1-1 当前 PaperAgent 主链路（根据现有仓库代码整理）

| 当前文件 | 当前职责 | V2 处理策略 |
| --- | --- | --- |
| core/agent/chatAgent.py | Relatedness 判断、流式问答、摘要记忆 | 保留 ChatAgent 作为生成适配层；把决策逻辑迁移到 core/decision |
| core/agent/dataprocessAgent.py | PDF 分页、500词切块、向量入库、论文摘要/分类 | 升级元数据、chunk_id/section、PaperCard；不再直接承担所有索引策略 |
| core/vectordb/chromadb.py | 两层 Chroma；similarity_search；固定 k=12 | 降级为 Dense Store Adapter；新增 retrieval/pipeline.py 统一组合 Dense/BM25/RRF/Reranker |
| core/backend/router/router_llm.py | 单/多论文问答、相关性判断、arXiv fallback、SSE | 拆为 qa 路由 + research 路由；统一 SSE Event 协议 |
| vector.py | 轮询 documentStatus=0，调用 DataProcessAgent | 保留 worker 机制；增加索引版本、失败原因、重建索引和 BGE-M3 初始化 |
| main.py | FastAPI + 多模型 ChatAgent + ChromaDB 初始化 | 改为 AppContainer：LLMRegistry、RetrievalPipeline、DecisionEngine、SkillRegistry、ResearchOrchestrator |
| arxiv_client.py | 按关键词返回 arXiv 元数据列表 | 升级为 PaperSearchSkill；保留客户端实现作为 Adapter |

1.2 当前前端主链路

| 当前文件 | 当前能力 | V2 需要增加 |
| --- | --- | --- |
| src/stores/messageList.ts | 问答流、模型标签、摘要记忆、历史快照 | 接收 typed SSE；消息增加 citations/grounding/run_id；支持 Ask/Research 模式 |
| src/api/chat.ts | 上传临时论文、多论文 SSE、更新 memory | 拆为 qa.ts / research.ts / skill.ts；统一 SSE 解析器 |
| views/chat/* | 普通 Chat UI、当前绑定论文、历史会话 | 增加 ModeSwitch、DecisionTrace、EvidencePanel、ResearchPlan、ArtifactPanel |
| views/pdf/pdfViewer.vue | PDF 页码浏览、选中文本、浮动问答 | 支持 citation 点击跳页、高亮 evidence 文本 |
| stores/chatHistory.ts | 浏览器 localStorage 保存最近会话 | 保留轻量缓存；Research Task 改为后端持久化，不依赖 localStorage |

1.3 当前代码中必须先修复的工程问题

| 问题 | 现状 | 必须修改原因 | 修改动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检索结果被字符串化 | query_paper_with_score_layer1_by_filter() 返回 str(docs) | 丢失 documentID/page_number/score，无法做 Citation、RRF、Grounding | 返回 List[EvidenceChunk]，Router 不再传字符串上下文 |
| Judge 失败默认“相关” | chat_judge_relate 异常时 is_relevant=True | 失败会把不确定问题送入生成，反幻觉方向相反 | Fail-closed：异常→NEED_MORE_EVIDENCE/ABSTAIN |
| 固定 k=12 | Chroma retriever search_kwargs k=12 | 无法支持 Adaptive Top-K，也无法区分 QA/Research | 由 RetrievalConfig 与 Evidence Judge 动态调整 |
| Embedding 与方案不一致 | 当前 ONNXMiniLM_L6_V2 | 技术方案写 BGE-M3，需要真实迁移并重建向量 | 新增 BGE-M3 Embeddings；索引版本化 |
| 多文件聊天接口鉴权不完整 | /chat/mulit_file_chat_generate_flow 未声明 OAuth2 dependency | 竞赛演示尚可但正式软件不成熟 | 统一 Depends(get_current_user)，并校验文档归属 |
| 临时上传接口未鉴权 | /document/multi_file_chat_upload 当前未校验 user | 存在资源滥用与越权风险 | 增加身份、大小/类型限制、临时文件 TTL |
| 前端存在直接模型 API 历史实现 | src/api/gpt.ts 可从浏览器直接请求模型服务 | 密钥暴露风险，不应进入正式发布链路 | 废弃/删除；全部模型调用经 FastAPI |
| CORS 过宽 | allow_origins=["*"] 且 allow_credentials=True | 生产部署不安全 | 从配置读取 FRONTEND_ORIGINS 白名单 |
| 无数据库迁移工具 | Base.metadata.create_all | 新增 ResearchTask 等表后难以版本管理 | 引入 Alembic 或至少 migrations/SQL 版本脚本 |

2. 目标工程架构、依赖方向与目录

V2 的关键原则是“Router 只负责协议，Decision 只负责判断，Retrieval 只负责找证据，Agent 只负责任务编排，Skill 只负责执行动作，Artifact 只负责交付结果”。避免把所有逻辑继续塞回 chatAgent.py 或 router_llm.py。

图 2-1 PaperAgent V2 目标分层架构

2.1 建议目标目录

目标后端目录（建议）

PaperQuery_Backend/
├─ core/
│  ├─ common/
│  │  ├─ types.py              # EvidenceChunk / Citation / AnswerPackage 等公共类型
│  │  ├─ errors.py             # 统一异常类型
│  │  └─ config.py             # Settings / 参数配置
│  ├─ retrieval/
│  │  ├─ dense.py              # BGE-M3 + Chroma Dense Retriever
│  │  ├─ sparse.py             # BM25 Retriever
│  │  ├─ fusion.py             # RRF
│  │  ├─ reranker.py           # bge-reranker-v2-m3
│  │  └─ pipeline.py           # Hybrid + Adaptive Top-K
│  ├─ decision/
│  │  ├─ schemas.py            # Pydantic typed decisions
│  │  ├─ prompts.py
│  │  └─ engine.py             # Intent/Relatedness/Evidence/Model/Completion
│  ├─ evidence/
│  │  ├─ formatter.py          # Evidence→LLM context
│  │  ├─ grounding.py          # Claim-Evidence 验证
│  │  └─ citation.py           # 引用编号/页码映射
│  ├─ research/
│  │  ├─ schemas.py            # TaskPlan / Step / TaskState
│  │  ├─ planner.py
│  │  ├─ executor.py
│  │  ├─ verifier.py
│  │  └─ orchestrator.py
│  ├─ skills/
│  │  ├─ base.py               # SkillContract
│  │  ├─ registry.py
│  │  ├─ paper_search.py
│  │  ├─ paper_reader.py
│  │  ├─ extract.py
│  │  ├─ compare.py
│  │  ├─ citation_verify.py
│  │  ├─ report.py
│  │  └─ quantum/
│  │     ├─ schemas.py
│  │     ├─ adapter.py
│  │     └─ skill.py
│  ├─ artifact/
│  │  ├─ models.py
│  │  └─ builder.py
│  ├─ agent/                   # 保留现有 ChatAgent / DataProcessAgent，逐步瘦身
│  ├─ llm/
│  └─ backend/
│     └─ router/
│        ├─ router_qa.py
│        ├─ router_research.py
│        ├─ router_skill.py
│        └─ router_document.py
├─ eval/
│  ├─ datasets/
│  ├─ scripts/
│  └─ results/
└─ vector.py

目标前端目录（建议）

PaperQuery_Frontend/src/
├─ api/
│  ├─ qa.ts
│  ├─ research.ts
│  ├─ skill.ts
│  └─ sse.ts
├─ stores/
│  ├─ messageList.ts
│  ├─ researchTask.ts
│  ├─ evidence.ts
│  └─ workspaceMode.ts
├─ views/
│  ├─ chat/
│  ├─ research/
│  │  ├─ ResearchView.vue
│  │  ├─ PlanPanel.vue
│  │  ├─ StepTimeline.vue
│  │  └─ ArtifactPanel.vue
│  └─ pdf/
└─ components/
   ├─ ModeSwitch.vue
   ├─ EvidencePanel.vue
   ├─ CitationChip.vue
   └─ DecisionBadge.vue

2.2 公共数据类型必须先统一

V2 最大的基础改造不是先写 Planner，而是把“检索结果”和“回答结果”从字符串变成结构化对象。否则后续 Citation、Grounding、Research Skill 都会反复解析文本。

# core/common/types.py
from pydantic import BaseModel, Field
from typing import Literal, Optional

class EvidenceChunk(BaseModel):
    chunk_id: str
    document_id: str
    knowledge_id: str | None = None
    source: str
    page_number: int
    text: str
    dense_score: float | None = None
    sparse_score: float | None = None
    fusion_score: float | None = None
    rerank_score: float | None = None
    section_title: str | None = None

class Citation(BaseModel):
    citation_id: str               # 如 C1
    document_id: str
    page_number: int
    chunk_id: str
    quote: str
    support_score: float | None = None

class AnswerPackage(BaseModel):
    answer: str
    citations: list[Citation] = []
    evidence_sufficient: bool = True
    grounding_passed: bool = True
    route: str = "LOCAL_RAG"
    trace_id: str | None = None

3. 第一阶段：重构 PDF 数据处理与索引元数据

该阶段的目标是让每个检索片段都拥有稳定的 chunk_id、页码、文档 ID 和可扩展元数据。它是附件 A1 字段设计、Evidence Panel 和三组实验可复现性的共同基础。

3.1 修改 split_text_into_chunks：从“500词纯文本”升级为带定位的 Chunk

当前 core/utils/util.py 的 split_text_into_chunks(text, chunk_size=500) 只返回字符串。应改为返回文本及页内序号，并优先使用 token/字符窗口+overlap，避免英文论文中单纯 split() 造成公式、标点和段落结构丢失。

# core/utils/chunking.py
from dataclasses import dataclass

@dataclass
class TextChunk:
    text: str
    index: int
    start_char: int
    end_char: int

def split_text(text: str, chunk_size: int = 1800, overlap: int = 250):
    # 首版可按字符实现；后续再替换为 token-aware splitter
    chunks = []
    start, idx = 0, 0
    while start < len(text):
        end = min(start + chunk_size, len(text))
        chunk = text[start:end].strip()
        if chunk:
            chunks.append(TextChunk(chunk, idx, start, end))
            idx += 1
        if end == len(text):
            break
        start = max(end - overlap, start + 1)
    return chunks

| 参数 | 推荐初始值 | 依据 | 后续调优 |
| --- | --- | --- | --- |
| chunk_size | 约 1800 中文字符/等价英文字符窗口 | 兼顾段落语义与 Reranker 输入长度 | 实验一前在 1200/1800/2400 中小规模抽样 |
| overlap | 250 | 降低跨 chunk 证据断裂 | 根据 Evidence Hit Case 调整 |
| page_number | PDF 1-based 页码 | 前端直接跳页 | 固定 |
| chunk_id | {documentID}:p{page}:c{idx} | 稳定、可追踪、可去重 | 固定规则 |
| index_version | v2-bge-m3-001 | 支持 Embedding 变更后重建 | 每次模型/切块重大变化升级 |

3.2 修改 DataProcessAgent.add_newpaper()

保留 fitz 按页读取，但每页调用新的 split_text()，为每个 chunk 生成 chunk_id。

metadata 增加 chunk_id、page_number、documentID、knowledgeID、source、index_version；字段名统一，不再混用 knowledge_name/knowledgeID。

将“写入 Chroma”和“生成 BM25 语料”拆开：DataProcessAgent 只产出 ChunkRecord，IndexManager 负责写不同索引。

摘要与分类仍保留，但升级为 PaperCard：摘要、研究问题、方法、贡献、数据集、指标、主要结果、局限、标签。初版可只新增 JSON 字段并逐步填充。

处理完成后把 index_version 写入 Document 表，避免旧索引被误认为已完成。

# dataprocessAgent.py（改造后的关键逻辑示意）
records = []
for page_num in range(len(doc)):
    page_text = doc.load_page(page_num).get_text("text")
    for ch in split_text(page_text):
        records.append({
            "id": f"{file_hash}:p{page_num+1}:c{ch.index}",
            "text": ch.text,
            "metadata": {
                "documentID": file_hash,
                "knowledgeID": knowledgeID,
                "page_number": page_num + 1,
                "chunk_index": ch.index,
                "source": filepath,
                "index_version": settings.INDEX_VERSION,
            }
        })
index_manager.add_document(records)

3.3 向量重建策略

从 ONNXMiniLM_L6_V2 切换到 BGE-M3 后，旧 Chroma 向量不能继续复用。必须显式进行索引迁移，不能仅替换 embedding_function 后继续读取旧集合。

新增 CHROMA_LAYER1_V2_DIR，不覆盖旧 layer1；开发期保留旧索引用于 Basic RAG baseline。

新增 scripts/reindex_v2.py：遍历数据库中 documentStatus=2 的 PDF，重新分块并写入 V2 Chroma 与 BM25 corpus。

只有当 V2 向量数与 chunk 记录数一致、抽样检索正常后，才把默认 RETRIEVAL_VERSION 切到 v2。

比赛实验必须保留 v1 baseline 配置，便于实验一直接比较“Basic RAG vs PaperAgent Full”。

4. 第二阶段：实现 BGE-M3 + BM25 + RRF + Reranker Hybrid Retrieval

这一阶段直接兑现技术方案中的 Evidence-Adaptive Hybrid RAG。建议先实现稳定的固定 Hybrid Pipeline，再接 Adaptive Top-K；不要一次把所有动态逻辑混在一起。

4.1 依赖调整

# requirement.txt 新增（版本以最终环境锁定为准）
FlagEmbedding
rank-bm25
sentence-transformers      # 如 reranker 采用 CrossEncoder 路径
pydantic-settings
alembic                     # 推荐
orjson                      # 当前已有，可用于 SSE/日志

说明：BGE-M3 与 reranker 模型体积较大。比赛演示机若无法稳定联网下载，应提前将模型下载到固定目录，并通过环境变量 BGE_M3_MODEL_PATH / RERANKER_MODEL_PATH 指向本地缓存。

4.2 Dense Retriever

# core/retrieval/dense.py
class DenseRetriever:
    def __init__(self, chroma_db):
        self.db = chroma_db

    def search(self, query: str, document_ids: list[str], k: int) -> list[EvidenceChunk]:
        where = build_document_filter(document_ids)
        docs_scores = self.db.similarity_search_with_relevance_scores(
            query, k=k, filter=where
        )
        return [to_evidence(doc, score, kind="dense") for doc, score in docs_scores]

现有 AcadeChroma 可以继续作为存储层，但不要再让它直接决定“最终检索策略”。建议增加 raw_search() 或暴露底层 Chroma 方法，并由 DenseRetriever 做 EvidenceChunk 转换。

4.3 Sparse BM25 Retriever

BM25 必须使用与 documentID 对应的 chunk corpus。实现上不建议每次请求从 Chroma 全量读取再构建 BM25；应在索引阶段同步生成可持久化的 BM25 corpus。首版比赛规模不大，可使用 pickle/JSONL + 内存 BM25，后续再替换 Elasticsearch/OpenSearch。

# core/retrieval/sparse.py
class BM25Retriever:
    def __init__(self, corpus_store):
        self.store = corpus_store

    def search(self, query: str, document_ids: list[str], k: int):
        corpus = self.store.get_scope(document_ids)
        # 中文建议 jieba/字符n-gram；英文使用正则词法切分
        tokenized = [tokenize(x.text) for x in corpus]
        bm25 = BM25Okapi(tokenized)
        scores = bm25.get_scores(tokenize(query))
        top = top_indices(scores, k)
        return [corpus[i].model_copy(update={"sparse_score": float(scores[i])}) for i in top]

说明：如果主测试论文以英文为主，可以首版使用英文 tokenization；若比赛现场要强调中文科研问答，建议中文 query 先做 query translation/keyword extraction，再对英文论文做 sparse search。

4.4 RRF 融合

RRF 不直接比较 Dense 和 BM25 的原始分数，而比较排名，可避免两个检索器分数尺度不一致。建议常数 c=60 作为首版。

# core/retrieval/fusion.py
from collections import defaultdict

def reciprocal_rank_fusion(rank_lists: list[list[EvidenceChunk]], c: int = 60):
    score = defaultdict(float)
    item = {}
    for ranked in rank_lists:
        for rank, e in enumerate(ranked, start=1):
            score[e.chunk_id] += 1.0 / (c + rank)
            item[e.chunk_id] = e
    merged = []
    for cid, s in sorted(score.items(), key=lambda x: x[1], reverse=True):
        merged.append(item[cid].model_copy(update={"fusion_score": s}))
    return merged

4.5 Reranker

# core/retrieval/reranker.py
class BGEReranker:
    def __init__(self, model):
        self.model = model

    def rerank(self, query: str, candidates: list[EvidenceChunk], top_n: int = 8):
        pairs = [[query, x.text] for x in candidates]
        scores = self.model.compute_score(pairs, normalize=True)
        rescored = [x.model_copy(update={"rerank_score": float(s)})
                    for x, s in zip(candidates, scores)]
        return sorted(rescored, key=lambda x: x.rerank_score or 0, reverse=True)[:top_n]

4.6 RetrievalPipeline 与推荐初始参数

# core/retrieval/pipeline.py
class RetrievalPipeline:
    def search(self, query, document_ids, cfg):
        dense = self.dense.search(query, document_ids, cfg.dense_k)
        sparse = self.sparse.search(query, document_ids, cfg.sparse_k)
        fused = reciprocal_rank_fusion([dense, sparse], c=cfg.rrf_c)
        reranked = self.reranker.rerank(query, fused[:cfg.rerank_candidates], cfg.final_k)
        return reranked

| 参数 | 建议初始值 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| dense_k | 20 | Dense 候选召回 | 比最终 top-k 大，保证融合空间 |
| sparse_k | 20 | BM25 候选召回 | 同上 |
| RRF c | 60 | 排名融合平滑常数 | 常用稳健默认值；非核心调参点 |
| rerank_candidates | 24 | 送入 Cross-Encoder 的候选数 | 控制延迟 |
| final_k | 8 | 最终提供给 Evidence Judge/LLM 的证据数 | Ask Mode 6~8，Research 可更大 |
| max_context_chars | 约 18k~28k | 证据文本预算 | 按具体模型上下文调整 |

4.7 Adaptive Top-K 的落地顺序

V2.1：先固定 final_k=8，跑通 Hybrid 与实验一。

V2.2：Evidence Judge 输出 evidence_score/confidence；若低于阈值，扩大 dense_k/sparse_k 或执行 query rewrite。

V2.3：最多扩展 1～2 次，防止无限检索。把每次扩展记录在 trace 中。

V2.4：Research Mode 允许更高的 context budget；Ask Mode 保持低延迟。

5. 第三阶段：把 Relatedness Judge 升级为 Research Decision Engine

当前 chat_judge_relate() 已经证明了“先判断再路由”的方向，但职责混在 ChatAgent，Schema 仅有 is_relevant/is_professional/arxiv_query_keyword，且失败默认相关。V2 应把它抽成独立 Decision Plane，并保留兼容层。

5.1 定义 Typed Decision Schema

# core/decision/schemas.py
from enum import Enum
from pydantic import BaseModel, Field

class IntentType(str, Enum):
    PAPER_QA = "PAPER_QA"
    MULTI_PAPER_QA = "MULTI_PAPER_QA"
    RESEARCH_TASK = "RESEARCH_TASK"
    EXPERIMENT_TASK = "EXPERIMENT_TASK"
    GENERAL_CHAT = "GENERAL_CHAT"

class IntentDecision(BaseModel):
    intent: IntentType
    confidence: float = Field(ge=0, le=1)
    reason_code: str

class EvidenceDecision(BaseModel):
    decision: str  # ANSWER / EXPAND_LOCAL / SEARCH_EXTERNAL / ABSTAIN
    confidence: float = Field(ge=0, le=1)
    evidence_score: float = Field(ge=0, le=1)
    missing_aspects: list[str] = []
    search_keywords: list[str] = []

class GroundingDecision(BaseModel):
    passed: bool
    confidence: float = Field(ge=0, le=1)
    unsupported_claims: list[str] = []

5.2 DecisionEngine 实现原则

优先使用模型结构化输出（Pydantic/JSON Schema），不要继续通过 clean_markdown_json_blocks + json.loads 作为唯一方案。

每个 decision 都有 fallback 规则。结构化模型不可用时，使用 JSON prompt；解析失败时采取保守策略。

Decision Engine 不负责生成最终回答；它只返回 typed decision。

所有 decision 输出写入 trace，便于附件 A3 评测 Routing Accuracy，也便于前端显示“为什么继续检索”。

不要把 Jev 作为运行必需依赖。当前版本可由 LLM Judge 实现相同 typed decision contract，未来替换专用模型时不改业务层。

# core/decision/engine.py
class DecisionEngine:
    def __init__(self, llm):
        self.llm = llm

    def decide_intent(self, query, context_meta) -> IntentDecision:
        try:
            return self.structured_invoke(IntentDecision, build_intent_prompt(query, context_meta))
        except Exception:
            # fail-safe：复杂请求宁可进入 PAPER_QA/RESEARCH_TASK 检查，也不直接胡答
            return IntentDecision(intent="PAPER_QA", confidence=0.0,
                                  reason_code="PARSER_FALLBACK")

    def decide_evidence(self, query, evidence) -> EvidenceDecision:
        if not evidence:
            return EvidenceDecision(decision="SEARCH_EXTERNAL", confidence=1.0,
                                    evidence_score=0.0)
        try:
            return self.structured_invoke(EvidenceDecision,
                                           build_evidence_prompt(query, evidence))
        except Exception:
            return EvidenceDecision(decision="EXPAND_LOCAL", confidence=0.0,
                                    evidence_score=0.0)

5.3 兼容现有 chat_judge_relate()

第一步不删除 ChatAgent.chat_judge_relate()，先把它改成调用 DecisionEngine.relatedness()；保持 router_llm.py 原接口可用。

第二步新增 router_qa.py，新的 Ask Mode 前端改走 /qa/stream；旧 /chat/* 在一个版本周期内作为兼容接口。

第三步确认前端全部迁移后，把 Relatedness prompt 从 myprompts.py 移到 decision/prompts.py；ChatAgent 只保留生成、摘要等能力。

5.4 建议的路由规则

| 条件 | 动作 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 用户未绑定论文 + 普通科研问答 | GENERAL_CHAT 或外部搜索（按产品策略） | 避免把空知识库误当本地证据 |
| 绑定论文 + 高相关 + 证据充分 | LOCAL_ANSWER | 低延迟主路径 |
| 相关但证据不足 | EXPAND_LOCAL → QUERY_REWRITE | 先在用户论文范围内找齐 |
| 专业问题且本地明显不足 | SEARCH_EXTERNAL | 调用 arXiv/PaperSearchSkill |
| 非专业闲聊 | GENERAL_CHAT | 不做昂贵检索 |
| Judge 异常或置信度很低 | 保守扩检/提示证据不足 | 反幻觉优先，不默认“相关可答” |

6. 第四阶段：Evidence、Citation 与 Grounding Verify

图 6-1 Ask Mode 可信问答控制闭环

6.1 不再把 docs 转成字符串

现有 router_llm.py 把 query_paper_with_score_layer1_by_filter() 的结果直接作为字符串送入 Prompt。V2 必须保持证据对象直到最后一步。LLM 上下文只在 evidence/formatter.py 中生成，同时保留 Citation 映射表。

# core/evidence/formatter.py
def format_evidence(chunks: list[EvidenceChunk]):
    parts, citation_map = [], {}
    for i, e in enumerate(chunks, 1):
        cid = f"C{i}"
        parts.append(
            f"[{cid}] document={e.document_id} page={e.page_number} chunk={e.chunk_id}
{e.text}"
        )
        citation_map[cid] = e
    return "

".join(parts), citation_map

6.2 生成回答必须强制引用 Citation ID

生成 prompt 要求事实性结论后使用 [C1]、[C2]，且禁止生成未提供的 Citation ID。前端最终不直接把模型 Citation 当真，而是由后端根据 citation_map 转换为 documentID/page/chunk。

SYSTEM RULES（示意）
1. 只使用提供的 Evidence 回答可验证事实。
2. 每个关键事实必须引用 [C#]。
3. Evidence 不足时明确写“当前证据不足”，不得补写具体数字/实验结论。
4. 不得生成 Evidence 列表中不存在的 Citation ID。

6.3 Grounding Verify 两阶段方案

| 阶段 | 实现 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 比赛首版 | 生成完整 AnswerPackage → Grounding Judge → 再 SSE 分片输出 | 最稳，易做实验和引用核验 | 首 token 延迟变高 |
| 后续优化 | 正文 token 边生成边展示，完成后发送 grounding/citation 事件 | 交互更快 | 可能出现先展示后标警告的复杂 UX |

为了省赛稳定性，建议采用第一种：内部非流式生成结构化 AnswerPackage，验证后再通过 SSE 模拟分片输出。用户仍看到流式效果，但最终内容先经过 Grounding。

# core/evidence/grounding.py
class GroundingVerifier:
    def verify(self, answer: str, citations: list[Citation], evidence_map):
        # 首版：LLM Judge + 规则校验组合
        # 规则1：Citation ID 必须存在
        # 规则2：具体数字/数据集名等高风险 claim 必须有 citation
        # 规则3：Judge 输出 unsupported_claims
        ...

6.4 SSE 事件协议统一

event: meta
data: {"trace_id":"...","route":"LOCAL_RAG"}

event: delta
data: {"text":"..."}

event: citations
data: {"items":[{"id":"C1","documentID":"...","page":4,"chunk_id":"..."}]}

event: grounding
data: {"passed":true,"confidence":0.91}

event: done
data: {"usage": {...}}

event: error
data: {"code":"MODEL_TIMEOUT","message":"..."}

前端不再只把 SSE 当纯字符串。src/api/sse.ts 负责解析 event 类型，messageList.ts 根据类型分别更新正文、citation 和状态。

7. 第五阶段：实现 Research Mode（Planner → Executor → Verifier → Artifact）

Research Mode 是 V2 最大的产品升级。实现时不要直接堆“多个 Agent 类”，而应先做可持久化的任务状态机。只有任务有 task_id、step_id、状态和重试记录，前端才能展示真实进度，实验二也才能测 Task Completion。

图 7-1 Research Mode 状态机

7.1 数据 Schema

# core/research/schemas.py
class PlanStep(BaseModel):
    step_id: str
    title: str
    skill: str
    depends_on: list[str] = []
    input: dict = {}
    success_criteria: list[str] = []

class TaskPlan(BaseModel):
    task_id: str
    goal: str
    steps: list[PlanStep]
    expected_artifacts: list[str]

class StepResult(BaseModel):
    step_id: str
    status: Literal["SUCCESS","FAILED","NEED_MORE_EVIDENCE"]
    output: dict = {}
    evidence_ids: list[str] = []
    error: str | None = None

7.2 Planner

Planner 只生成“有限技能集合”中的计划，不允许凭空生成工具名。Prompt 中注入 SkillRegistry 的 name/description/input_schema，输出 TaskPlan。计划生成后先做静态校验：skill 是否存在、依赖是否循环、必需输入是否可由已有上下文或前置步骤产生。

# core/research/planner.py
class ResearchPlanner:
    def plan(self, goal, available_skills, context) -> TaskPlan:
        schema = summarize_skill_schemas(available_skills)
        plan = structured_invoke(TaskPlan, build_plan_prompt(goal, schema, context))
        validate_plan(plan, available_skills)
        return plan

7.3 Executor

# core/research/executor.py
class ResearchExecutor:
    async def execute(self, task: ResearchTask, plan: TaskPlan):
        for step in topological_order(plan.steps):
            if task.cancelled:
                break
            skill = self.registry.get(step.skill)
            input_data = resolve_step_input(step, task.context)
            result = await skill.run(input_data, RunContext(task_id=task.task_id))
            persist_step_result(result)
            task.context.merge(result.output)
        return task.context

首版使用顺序执行即可，不要为了“多 Agent”先做复杂并行。

只有互不依赖的 Paper Reader/Extract 步骤后续再并行；优先保证可观测和可重试。

每个 SkillRun 设置 timeout、retry_limit、idempotency_key，防止网络失败重复创建 Artifact。

7.4 Verifier 与 Completion Decision

Verifier 检查的是“任务是否满足成功条件”，而不是再生成一段总结。比如用户要求比较 5 篇论文的方法/数据集/指标，则成功条件可以结构化为 paper_count>=5、required_columns 全部存在、citation_coverage>=阈值。

def verify_compare_artifact(artifact, criteria):
    checks = {
        "paper_count": len(artifact.rows) >= criteria.min_papers,
        "columns": all(c in artifact.columns for c in criteria.required_columns),
        "citations": artifact.citation_coverage >= criteria.min_citation_coverage,
    }
    return all(checks.values()), checks

7.5 Artifact Builder

| Artifact 类型 | 结构 | 前端展示 | 文件导出 |
| --- | --- | --- | --- |
| PaperList | 论文元数据 + relevance | 卡片列表 | CSV/JSON |
| ComparisonTable | 列定义 + rows + citations | 表格 | CSV/XLSX（后续） |
| ResearchReport | Markdown sections + citations | Markdown | MD/PDF（后续） |
| EvidenceTable | claim/evidence/page | Evidence Panel | CSV |
| ExperimentReport | config/results/logs | 实验结果卡 | JSON/MD/PDF |

8. 第六阶段：Skill Framework 与 Quantum Experiment Skill

8.1 SkillContract

Skill Framework 的关键不是“很多工具”，而是所有工具遵守同一生命周期：Schema 校验 → 权限判断 → execute → 结果标准化 → 记录 SkillRun。

# core/skills/base.py
from abc import ABC, abstractmethod
from pydantic import BaseModel

class SkillResult(BaseModel):
    ok: bool
    output: dict = {}
    evidence: list[str] = []
    artifacts: list[dict] = []
    error_code: str | None = None
    error_message: str | None = None

class BaseSkill(ABC):
    name: str
    description: str
    input_model: type[BaseModel]
    permission: str = "read"
    timeout_s: int = 60

    def validate(self, raw: dict):
        return self.input_model.model_validate(raw)

    @abstractmethod
    async def execute(self, data: BaseModel, ctx) -> SkillResult:
        ...

    async def run(self, raw: dict, ctx):
        data = self.validate(raw)
        return await self.execute(data, ctx)

8.2 SkillRegistry

# core/skills/registry.py
class SkillRegistry:
    def __init__(self):
        self._skills = {}

    def register(self, skill: BaseSkill):
        if skill.name in self._skills:
            raise ValueError(f"duplicated skill: {skill.name}")
        self._skills[skill.name] = skill

    def get(self, name: str) -> BaseSkill:
        return self._skills[name]

    def describe(self):
        return [{"name": s.name,
                 "description": s.description,
                 "input_schema": s.input_model.model_json_schema()}
                for s in self._skills.values()]

8.3 首批内置 Research Skills

| Skill | 复用当前代码 | 新增内容 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| paper_search | arxiv_client.py | 包装成 BaseSkill；返回结构化 paper list，不只 Markdown 链接 | 关键词→>=N 个元数据结果；异常可恢复 |
| local_retrieval | AcadeChroma | 调用 RetrievalPipeline | 返回 EvidenceChunk |
| paper_reader | DataProcessAgent/PDF | 按 documentID/page/section 读取原文 | 能够按 Citation 精确回读 |
| method_extract | LLM | 结构化 MethodCard | 字段完整率满足测试 |
| experiment_extract | LLM | 结构化 ExperimentConfig | 可供 Quantum Skill |
| paper_compare | LLM + Artifact | 表格 Schema + citation | 字段/citation 可验证 |
| citation_verify | GroundingVerifier | 批量校验 claim-evidence | 输出 pass/unsupported |
| report_generate | LLM + Artifact | Markdown 报告生成器 | 结构固定、引用可追踪 |

8.4 Quantum Skill Adapter：必须以实际量子软件接口为准

说明：当前对话仅有“量子算法模拟性能优化工具软件 V1.0”的软著证书，未提供其源代码、CLI 参数或 HTTP API。因此本方案可以把适配边界设计到可直接实施，但不能凭空声称该工具当前支持哪些具体算法/参数。开发时必须先确认真实调用接口，再完成 adapter.py。

图 8-1 Quantum Experiment Skill 执行链路

# core/skills/quantum/schemas.py（字段需按真实工具调整）
class QuantumExperimentInput(BaseModel):
    algorithm: str
    parameters: dict
    shots: int | None = None
    backend: str | None = "simulator"
    timeout_s: int = 120

class QuantumExperimentOutput(BaseModel):
    status: str
    normalized_metrics: dict
    raw_result_path: str | None = None
    stdout_tail: str | None = None

# adapter.py：CLI 模式示意
class QuantumToolAdapter:
    async def run(self, data: QuantumExperimentInput):
        cmd = build_whitelisted_command(data)  # 不允许直接拼接用户原始字符串
        proc = await asyncio.create_subprocess_exec(
            *cmd,
            stdout=asyncio.subprocess.PIPE,
            stderr=asyncio.subprocess.PIPE,
        )
        stdout, stderr = await asyncio.wait_for(proc.communicate(), timeout=data.timeout_s)
        if proc.returncode != 0:
            raise QuantumToolError(stderr.decode(errors="ignore"))
        return parse_quantum_output(stdout)

如果量子软件本身是 Python 包：优先直接 import 调用，避免 subprocess。

如果是桌面软件且没有 API：不要让 Agent 直接“点 GUI”；优先给原软件增加一个 CLI/HTTP wrapper。

算法名、参数名必须白名单；文件路径只能落在 task sandbox；禁止 Shell=True。

每次运行保存 config.json、stdout/stderr、raw result 和 normalized result，实验三直接复用这些原始记录。

9. 第七阶段：前端从 Chat UI 升级为 Research Workspace

9.1 模式切换

当前 Chat 页已经有 Header/Main/Footer/Sidebar，适合增量扩展。建议 HeaderArea.vue 增加 ModeSwitch，而不是另起一个完全独立产品。

// stores/workspaceMode.ts
export type WorkspaceMode = 'ask' | 'research' | 'experiment'
export const useWorkspaceModeStore = defineStore('workspaceMode', () => {
  const mode = ref<WorkspaceMode>('ask')
  return { mode }
})

HeaderArea.vue：在 ModelBox 旁增加 Ask / Research / Experiment 三段式切换。

InputBox.vue：根据 mode 改 placeholder；Research Mode 允许显示“生成计划后确认/执行”按钮。

MainArea.vue：Ask 继续显示 MessageBox；Research 改显示 StepTimeline + ArtifactPanel；Experiment 显示参数卡和执行结果。

SideBar.vue：Research 模式显示任务历史，不再只显示 localStorage 聊天。

9.2 Evidence Panel 与 Citation 点击跳页

// Message 类型扩展
export type Citation = {
  id: string
  documentID: string
  page: number
  chunkId: string
  quote: string
}

export type Message = {
  ...
  citations?: Citation[]
  groundingPassed?: boolean
  traceId?: string
}

新增 CitationChip.vue：显示 [C1]，点击触发 router.push 到 /home/pdfInfo/{knowledgeID}/{documentID}?page=4&chunk=C1。

pdfViewer.vue 初始化 page 时读取 route.query.page；若包含 quote/chunk，可在 text layer 中做临时高亮。首版至少实现准确跳页。

新增 EvidencePanel.vue：右侧展示 Citation 列表、论文名、页码、证据片段和 support score。

Grounding 未通过时，在答案顶部显示“部分结论未通过证据核验”，不要静默展示。

9.3 Research Mode UI

| 组件 | 状态来源 | 主要展示 |
| --- | --- | --- |
| PlanPanel.vue | TaskPlan | 任务目标、steps、依赖关系 |
| StepTimeline.vue | ResearchStep[] | PENDING/RUNNING/SUCCESS/FAILED、耗时 |
| DecisionBadge.vue | SSE decision event | 本地证据不足/扩展检索/验证通过等 |
| ArtifactPanel.vue | Artifact[] | Comparison Table、Report、Evidence Table、Experiment Report |
| ResearchHistory.vue | /research/tasks | 历史任务、状态、重新打开 |

9.4 前端 SSE 解析器统一

// api/sse.ts（伪代码）
export async function consumeSSE(response: Response, onEvent: (evt:SSEEvent)=>void) {
  const reader = response.body!.getReader()
  const decoder = new TextDecoder('utf-8')
  let buffer = ''
  while (true) {
    const { done, value } = await reader.read()
    if (done) break
    buffer += decoder.decode(value, { stream: true })
    const { events, rest } = parseSSEFrames(buffer)
    buffer = rest
    events.forEach(onEvent)
  }
}

这一步应替换当前 chat.ts 中“每个网络 chunk 直接 parsePack2”的模式，避免 SSE 半包/多事件合并造成解析异常。Reader 小问答此前已经遇到过同类问题，因此 V2 应统一复用一个可靠的 SSE parser。

10. 数据库与持久化改造

图 10-1 V2 Research Task 与 Evidence 持久化关系（简化）

10.1 新增数据库表

| 表 | 关键字段 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| research_tasks | task_id,lid,goal,mode,status,plan_json,created_at,updated_at | Research Mode 主任务 |
| research_steps | step_id,task_id,skill_name,status,input_json,output_json,error | 任务步骤与重试 |
| skill_runs | run_id,task_id,step_id,duration_ms,status,error,trace_json | 工具调用审计/实验原始数据 |
| artifacts | artifact_id,task_id,type,title,content/path,metadata_json | 最终研究成果 |
| evidence_records | evidence_id,task/session,documentID,page,chunk_id,scores,text_hash | 证据追踪 |
| chat_sessions（可选） | session_id,lid,title,model,memory,created_at | 把重要会话从 localStorage 持久化到服务端 |

10.2 models.py 增量示意

class ResearchTask(Base):
    __tablename__ = "research_tasks"
    id = Column(Integer, primary_key=True)
    task_id = Column(String(64), unique=True, index=True, nullable=False)
    lid = Column(String(255), index=True, nullable=False)
    goal = Column(Text, nullable=False)
    mode = Column(String(32), default="research")
    status = Column(String(32), index=True, nullable=False)
    plan_json = Column(Text)
    created_at = Column(TIMESTAMP, server_default=func.now())
    updated_at = Column(TIMESTAMP, server_default=func.now(), onupdate=func.now())

10.3 documentID / uid / knowledgeID 命名统一

当前数据库字段是 uid，前端称 documentID，Chroma metadata 也使用 documentID。建议数据库暂不改列名以避免迁移风险，但代码层统一暴露 document_id；Repository/CRUD 负责把 Document.uid 映射为 document_id。knowledge_name 应停止新增，统一 knowledgeID。附件 A1 中字段说明必须反映这一约定。

10.4 迁移方式

引入 Alembic：alembic init migrations；把现有 Base metadata 接入 env.py。

生成 migration 001_research_tables；SQLite 开发环境先验证升级/降级。

生产/比赛演示数据库升级前备份 acadeagent.db。

禁止继续只依赖 Base.metadata.create_all 作为结构升级手段。

11. API 与路由重构

11.1 保留旧 API，新增 V2 API

| 方法 | 路径 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /qa/stream | question, document_ids, model?, context? | typed SSE：meta/delta/citations/grounding/done |
| POST | /research/tasks | goal, document_ids, options | task_id + 初始状态 |
| GET | /research/tasks/{task_id} | - | Task + Plan + Steps + Artifacts |
| GET | /research/tasks/{task_id}/events | - | SSE progress/decision/skill/artifact |
| POST | /research/tasks/{task_id}/cancel | - | cancel state |
| POST | /skills/quantum/validate | QuantumExperimentInput | validated params / errors |
| GET | /evidence/{trace_id} | - | Evidence records + citations |

11.2 router_llm.py 的具体拆分

把 get_chat_agent() 保留到 services/llm_service.py，避免每个 router 自己找 model。

把 chat_multi_file_generate_flow 的“翻译→检索→judge→arxiv→生成”拆为 QAService.answer()。Router 只验证请求并返回 StreamingResponse。

原 /chat/mulit_file_chat_generate_flow（拼写错误）保留一个 deprecated wrapper，内部调用新 /qa 服务。前端迁移后再移除。

新增 get_current_user 鉴权并校验 document_ids 是否属于当前用户/允许的临时会话。

# router_qa.py
@router.post("/qa/stream")
async def qa_stream(req: QARequest,
                    request: Request,
                    user=Depends(get_current_user)):
    service: QAService = request.app.container.qa_service
    verify_document_scope(user, req.document_ids)
    return StreamingResponse(
        service.stream(req, user=user),
        media_type="text/event-stream"
    )

12. 配置、模型路由、安全与可观测性

12.1 Settings 集中化

# core/common/config.py
class Settings(BaseSettings):
    INDEX_VERSION: str = "v2-bge-m3-001"
    BGE_M3_MODEL_PATH: str
    RERANKER_MODEL_PATH: str
    DENSE_K: int = 20
    SPARSE_K: int = 20
    RRF_C: int = 60
    FINAL_K: int = 8
    EVIDENCE_THRESHOLD: float = 0.65
    MAX_RETRIEVAL_ROUNDS: int = 2
    FRONTEND_ORIGINS: list[str] = ["http://127.0.0.1:8080"]
    SKILL_SANDBOX_DIR: str = "./res/tasks"
    class Config:
        env_file = ".env"

12.2 Model Router 首版不要复杂化

技术方案中写了 Model Routing，但省赛首版可以使用“规则 + 配置”实现，不需要另外训练模型。

| 任务 | 默认模型策略 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| Intent/Evidence/Grounding Judge | 低温度、支持结构化输出的稳定模型 | 输出短、格式敏感 |
| 普通 Ask QA | DeepSeek/Kimi 中低成本模型 | 响应速度 |
| Research planning/综合报告 | 长上下文/推理较强模型 | 复杂度更高 |
| 摘要/标签 | 固定模型 | 保证 PaperCard 稳定 |

12.3 安全加固清单

移除浏览器直连模型服务的 apiKey 路径（src/api/gpt.ts）。

所有上传接口检查 MIME、扩展名、文件大小；文件名使用安全重命名，避免路径穿越。

临时文件设置 TTL 和清理任务。

所有 Research Skill 输入经过 Pydantic Schema；执行器禁用任意 Shell 字符串。

高风险 Skill（未来代码执行、外部写操作）支持 permission=confirm 并由前端人工确认。

CORS 使用环境变量白名单。

日志不得记录完整 API Key、密码、敏感论文全文；Evidence 日志可存 hash/截断文本。

12.4 Trace 与日志

每次 QA/Research 请求生成 trace_id，至少记录：
- user/task/session（匿名内部ID）
- query / intent decision
- retrieval config + candidate chunk ids + scores
- evidence decision / query rewrite / external search
- model name + latency + token usage
- citations / grounding result
- skill run args（敏感字段脱敏）/ status / duration / error
- git commit hash / INDEX_VERSION

13. 三组核心实验如何直接嵌入工程

测试不是最后手工做 Excel，而应该成为仓库的一部分。这样附件 A3 可以由脚本重算，避免原始数据再次丢失。

13.1 eval 目录

eval/
├─ datasets/
│  ├─ qa_200.jsonl
│  ├─ research_30.jsonl
│  └─ quantum_20.jsonl
├─ scripts/
│  ├─ run_qa_eval.py
│  ├─ score_grounding.py
│  ├─ run_research_eval.py
│  └─ run_quantum_eval.py
├─ configs/
│  ├─ basic_rag.yaml
│  └─ paperagent_full.yaml
└─ results/
   └─ <run_id>/
      ├─ config.json
      ├─ raw.jsonl
      ├─ summary.csv
      └─ environment.json

13.2 实验一代码路径

Basic RAG 配置：使用旧 Dense Store/final_k 固定，不调用 Decision/External/Grounding。

PaperAgent Full：走新 QAService；保存 EvidenceChunk、Decision、AnswerPackage。

人工标注界面可以先用 CSV/JSONL：每条 factual claim 标 Supported/Unsupported/Contradicted。

最终脚本自动计算 Answer Accuracy、Unsupported Claim Rate、Citation Accuracy。

13.3 实验二代码路径

30 个任务必须预定义 required_fields / min_papers / citation_requirement / success criteria。

Basic Multi-Paper RAG 直接调用 QAService 一次生成；Research Mode 调用 ResearchOrchestrator。

Artifact Builder 输出结构化 JSON，同时渲染 Markdown；评价优先从 JSON 读取，不要从自然语言报告重新解析。

Time-to-Qualified-Artifact 从 task create 时间到 verifier passed 时间计算。

13.4 实验三代码路径

20 个 Quantum Task 只能选真实工具支持的算法/参数。

每条 gold 保存 expected algorithm/parameters/expected executable state。

Prompt Tool Calling baseline：跳过 Schema/Validator，直接让模型生成工具参数后执行；必须放在隔离环境中。

PaperAgent Quantum Skill：Experiment Extractor→Schema→Validator→Adapter→Parser。

自动计算 Parameter Extraction Accuracy、Valid Tool Input、Execution Success、Report Completeness。

14. 推荐实施顺序、分支策略与验收门槛

实现顺序决定项目是否能按期稳定演示。不要先做最炫的 Research UI；先把可追溯证据打通。

| 阶段 | 建议分支 | 预计工作量 | 完成门槛 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 基线冻结 | release/v1-baseline | 0.5 天 | 打 tag；现有问答可运行；保存 baseline demo |
| M1 Evidence 数据结构 + BGE-M3 | feature/retrieval-v2 | 2~3 天 | V2 索引可重建；EvidenceChunk 保留页码/score |
| M2 BM25+RRF+Reranker | feature/hybrid-rag | 2~3 天 | HybridPipeline 单元测试通过；QA 可返回结构化 evidence |
| M3 Decision + Grounding | feature/decision-evidence | 2~3 天 | 证据不足可扩检/拒答；Citation 可点击跳页 |
| M4 Research 状态机 | feature/research-mode | 3~5 天 | 30 个任务中可稳定跑 Search/Extract/Compare/Report 链路 |
| M5 Skill Framework | feature/skills | 2 天 | Registry/SkillRun/timeout/retry 完成 |
| M6 Quantum Adapter | feature/quantum-skill | 2~4 天 | 真实工具至少完成一类算法端到端调用 |
| M7 UI polish + Artifact | feature/research-ui | 2~3 天 | Plan/Timeline/Evidence/Artifact UI 完整 |
| M8 Eval & freeze | release/v2-competition | 3~5 天 | 三组实验可复现；A1/A2/A3 可生成 |

14.1 每个阶段的回滚点

始终保留 v1-baseline tag 与旧 Chroma 路径，任何新索引问题都可切回 Basic RAG。

新 /qa/stream 与旧 /chat/* 并存至少一个迭代，前端迁移失败可回退。

Research Mode 与 Ask Mode 解耦；Research 出问题不能影响普通论文问答。

Quantum Skill 以插件注册，工具不可用时只隐藏 Experiment Mode，不影响主系统。

14.2 “能提交比赛”的最小完成定义（Definition of Done）

Ask Mode：单/多论文问答，答案带可点击 Citation，Evidence Judge 在证据不足时能扩检/提示不足。

Hybrid Retrieval：BGE-M3 + BM25 + RRF + Reranker 真实运行，非 PPT 概念。

Research Mode：至少覆盖“文献调研 / 多论文比较 / Related Work 整理”三类任务，Plan 和 Artifact 可见。

Skill Framework：至少注册 6 个 Research Skills，日志可查。

Quantum Skill：真实调用量子工具完成至少一个完整可重复流程。

三组实验：脚本、原始数据、config、结果表完整保留。

所有最终技术方案中的“已实现”表述都能在代码、Demo 或 A3 数据中找到对应证据。

15. 如何由最终工程生成附件 A1 与附件 A2

15.1 附件 A1《PaperAgent 软件设计资料》应如何完成

A1 不是把技术方案再复制一遍，而是“工程设计证据包”。建议控制在 15～25 页，图多于长段文字，所有字段和参数必须来自最终 release/v2-competition 版本。

| A1 小节 | 直接从哪里生成/整理 | 必须包含 |
| --- | --- | --- |
| A1-1 总体架构 | 本方案图 2-1 + 最终目录 | 六层架构、依赖方向、部署边界 |
| A1-2 模块设计 | core/decision,retrieval,research,skills,evidence,artifact | 每模块职责、输入/输出、依赖、异常 |
| A1-3 Ask 流程 | QAService + Decision/Retrieval/Grounding | Query→Retrieve→Judge→Answer→Citation |
| A1-4 Research 流程 | ResearchOrchestrator | 状态机、Plan/Step/Skill/Artifact |
| A1-5 Quantum 流程 | quantum/skill.py + adapter.py | Schema、Validator、真实工具接口、Result Parser |
| A1-6 数据设计 | models.py + EvidenceChunk Schema | documentID/page/chunk/task_id/step_id/artifact_id |
| A1-7 参数表 | Settings + eval config | Top-K、RRF c、Reranker、Judge 阈值、timeout/retry |
| A1-8 API 设计 | OpenAPI / router 文件 | 核心 endpoint + request/response + SSE events |
| A1-9 部署设计 | docker/README/.env.example | 本地/服务器部署、目录、模型缓存、安全 |

15.2 A1 的图应该什么时候画

开发中可以使用本方案图做占位。

功能冻结后重新根据 release/v2-competition 目录和真实接口画最终图。

架构图中的每个模块都必须能在代码中找到对应包/类；不要出现只在 PPT 中存在的模块。

关键参数从最终 .env.example/settings.py 自动抄录，避免文档与代码数值不一致。

15.3 附件 A2《PaperAgent 核心代码说明》选哪 8 段最合适

| 序号 | 代码片段 | 建议文件 | 展示重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hybrid Retriever | core/retrieval/pipeline.py | Dense+BM25→RRF→Reranker 的主链路 |
| 2 | Evidence Decision | core/decision/engine.py | Evidence insufficiency → expand/search/abstain |
| 3 | Grounding Verify | core/evidence/grounding.py | Claim/Citation 核验与 fail-safe |
| 4 | Research Planner | core/research/planner.py | 受限技能集合生成 TaskPlan |
| 5 | Research Executor | core/research/executor.py | 状态机、Step 执行、重试、持久化 |
| 6 | Skill Registry | core/skills/registry.py | 插件注册与 input schema 暴露 |
| 7 | Quantum Skill Adapter | core/skills/quantum/skill.py + adapter.py | Schema/Validator/真实工具调用 |
| 8 | SSE/Error Handling | router_qa.py + api/sse.ts | typed events、半包解析、错误可观测 |

15.4 A2 每段代码的固定说明模板

【代码名称】Hybrid Retrieval Pipeline
【所在文件】core/retrieval/pipeline.py
【输入】query, document_ids, RetrievalConfig
【输出】List[EvidenceChunk]
【前置依赖】DenseRetriever / BM25Retriever / RRF / BGEReranker
【核心逻辑】……
【异常处理】Embedding/索引不可用时如何降级；空结果如何处理
【关键参数】dense_k=..., sparse_k=..., final_k=...
【技术作用】支撑可信问答与实验一
【与现有工程关系】替代原 chromadb.py 中固定 k=12 的单路 similarity 检索，但保留 Chroma 作为 Dense Store。

15.5 A2 不应该做什么

不要选登录、普通 CRUD 等“代码很多但不体现 AI 创新”的片段。

不要一次贴完整 200 行文件；每段控制在能解释核心逻辑的范围。

不要用尚未合并到最终 release 分支的实验代码截图。

不要把密钥、绝对服务器路径、个人信息放入附件。

附录 A：现有文件逐项修改清单

| 文件 | 动作 | 具体目标 |
| --- | --- | --- |
| PaperQuery_Backend/main.py | 修改 | 引入 Settings/AppContainer；初始化 RetrievalPipeline、DecisionEngine、SkillRegistry、ResearchOrchestrator；CORS 白名单 |
| PaperQuery_Backend/vector.py | 修改 | BGE-M3 初始化、index_version、重建策略、失败原因记录；保留 worker |
| core/agent/chatAgent.py | 瘦身 | 移出 Relatedness；保留生成/摘要/LLM 适配，最终可并入 QAService |
| core/agent/dataprocessAgent.py | 修改 | 结构化 ChunkRecord、PaperCard、IndexManager；统一 metadata |
| core/vectordb/chromadb.py | 修改 | 变成 Dense Store Adapter；返回结构化 Doc+score，不再 str(docs) |
| core/llm/LLM.py | 修改 | 模型注册配置化；结构化输出/模型能力元数据；修正 token count 实现 |
| core/llm/myprompts.py | 拆分 | Judge prompt→decision/prompts.py；Answer prompt→evidence/prompts.py；Research prompt→research/prompts.py |
| core/backend/router/router_llm.py | 兼容/拆分 | 保留 deprecated endpoint；新增 router_qa.py 与 service |
| core/backend/router/router_document.py | 修改 | 鉴权、文件安全、临时文件 TTL；上传完成后使用统一 IndexManager |
| core/backend/db/models.py | 修改 | 新增 ResearchTask/Step/SkillRun/Artifact/EvidenceRecord |
| core/backend/router/req_res_schema.py | 修改 | QARequest、ResearchTaskCreate、QuantumValidate 等 Schema |
| arxiv_client.py | 保留+封装 | 被 PaperSearchSkill 调用；返回结构化结果 |
| Frontend src/api/chat.ts | 拆分 | qa.ts + sse.ts；旧接口兼容 |
| Frontend stores/messageList.ts | 修改 | typed SSE；citations/grounding/trace |
| Frontend stores/chatHistory.ts | 保留 | Ask 本地缓存；Research 历史改服务端 |
| Frontend views/chat/HeaderArea.vue | 修改 | ModeSwitch + decision status |
| Frontend views/chat/MainArea.vue | 修改 | 按 mode 显示 Chat/Plan/Artifact |
| Frontend views/pdf/pdfViewer.vue | 修改 | citation 跳页与 Evidence 高亮 |
| Frontend src/api/gpt.ts | 删除/停用 | 避免浏览器直连模型服务 |
| requirement.txt | 修改 | 加入 BGE-M3/BM25/Reranker/Settings/Alembic 依赖 |

附录 B：推荐请求/响应 Schema

# QARequest
{
  "question": "比较这两篇论文的主要方法",
  "document_ids": ["docA", "docB"],
  "model": "deepseek",
  "mode": "ask",
  "conversation_context": "..."
}

# research task create
{
  "goal": "比较5篇RAG论文的检索策略、数据集和指标，并形成Related Work草稿",
  "document_ids": ["..."],
  "options": {
    "allow_external_search": true,
    "max_papers": 10,
    "output_artifacts": ["comparison_table", "report"]
  }
}

# Quantum Skill validate
{
  "algorithm": "<来自真实工具白名单>",
  "parameters": {"...": "..."},
  "backend": "simulator"
}

附录 C：.env.example / Settings 最终建议项

# Models
DEEPSEEK_API_KEY=
DEEPSEEK_API_BASE=
KIMI_API_KEY=
KIMI_API_BASE=
OPENAI_API_KEY=
OPENAI_API_BASE=

# Retrieval
INDEX_VERSION=v2-bge-m3-001
BGE_M3_MODEL_PATH=./models/bge-m3
RERANKER_MODEL_PATH=./models/bge-reranker-v2-m3
CHROMA_LAYER1_V2_DIR=./res/layer1_v2
BM25_INDEX_DIR=./res/bm25
DENSE_K=20
SPARSE_K=20
RRF_C=60
RERANK_CANDIDATES=24
FINAL_K=8
EVIDENCE_THRESHOLD=0.65
MAX_RETRIEVAL_ROUNDS=2

# Research / Skill
SKILL_SANDBOX_DIR=./res/tasks
SKILL_DEFAULT_TIMEOUT=120
RESEARCH_MAX_STEPS=12
RESEARCH_MAX_RETRIES=2

# Security / Web
FRONTEND_ORIGINS=http://127.0.0.1:8080
MAX_UPLOAD_MB=50
TMP_FILE_TTL_HOURS=24

# Quantum（按实际工具补齐）
QUANTUM_TOOL_MODE=cli
QUANTUM_TOOL_PATH=
QUANTUM_TOOL_URL=

附录 D：最终验收 Checklist

☐ 旧版单论文/多论文 Ask 能力无回归；DeepSeek/Kimi/OpenAI-compatible 均能正常调用。

☐ BGE-M3、BM25、RRF、Reranker 在实际运行日志中可见，并有独立配置。

☐ 每个 EvidenceChunk 都能追踪 documentID、page_number、chunk_id。

☐ 证据不足问题不会直接强答，Decision trace 能显示扩检/外部搜索/证据不足。

☐ 最终答案 Citation 点击能打开正确 PDF 页码。

☐ Grounding Verify 输出可记录，可在失败时标记或触发重试。

☐ Research Task 有 task_id、plan、steps、status、artifacts，刷新页面后状态仍存在。

☐ SkillRegistry 能列出内置 skills，Planner 不会调用未注册技能。

☐ Quantum Skill 使用真实工具接口，参数经过 Schema/Validator，执行日志可保存。

☐ Ask、Research、Experiment 三种 UI 模式互不干扰。

☐ /chat/mulit_file_chat_generate_flow 等旧接口有兼容或已完成迁移；新接口全部鉴权。

☐ 前端不存在可暴露真实模型 API Key 的直连路径。

☐ 三组实验全部有 dataset/raw/config/summary，结果可通过脚本重算。

☐ A1 架构图/字段/参数与 release 分支完全一致。

☐ A2 所选 8 个代码片段均来自 release 分支且可解释输入/输出/异常/作用。

结论：最稳妥的改造主线

PaperAgent V2 的正确改造顺序不是“先把所有高端概念加进去”，而是先建立可追溯 Evidence 数据结构，再升级检索与结构化决策，然后在其上构建 Research Task 状态机和 Skill Framework。Quantum Skill 最后作为真实专业工具落地案例接入。这样每一层都能够由下一层复用，也能直接对应最终技术方案和三组实验。

如果按本方案实施，现有 PaperAgent 不需要推倒重做：当前的 PDF/知识库、Chroma、ChatAgent、多模型、arXiv、SSE、Vue 页面都可以继续利用；主要工作是把现有“Router + ChatAgent + 单路 RAG”的逻辑拆成明确的 Retrieval、Decision、Evidence、Research、Skills、Artifact 层，并把前端从单一聊天视图升级为可观察科研任务执行过程的 Workspace。

说明：开发期间每完成一个阶段，都应同步更新 README、A1 设计草稿和 eval config。最终 release 冻结后再统一生成附件 A1/A2/A3，避免“代码已经变了，材料还是旧版本”。